|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 1** | **Objetivo:**  **SPRINT 1** |
| **Desde: 16/01/23 Hasta: 20/1/23**  **-Componer guía de estilos**  **-Creación de wireframe y plantilla en Penpot**  **-Creación del product backlog**  **-Investigación sobre tecnologías a utilizar.**  **-Preparación del react y repositorio.**  **-Paleta de colors.** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 20/01/2023**  **Hora: 13:30** | |
| **Scrum Master: Rubén** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 2** | **Objetivo:**  **SPRINT 2** |
| **Desde: 23/01/23 Hasta: 27/1/23**  **-Finalizar penpot**  **-Finalizar StyleGuide**  **-Revisión y diseño de base de datos**  **-Hacer landing page**  **-Hacer header y footer**  **Personalizar bootstrap** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 27/01/2023**  **Hora: 13:30** | |
| **Scrum Master: Rubén** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 3** | **Objetivo:**  **SPRINT 3** |
| **Desde: 30/01/23 Hasta: 3/2/23**  **-Compleción total de página pedidos:** Añadido carrito, página de pago, validación de datos y envío a base de datos.  **-Compleción total de página reservas:** Máximo 4 mesas/hora.  **-Página de visualización de pedidos/reservas en curso**  **-Administración:** Admin puede ver, añadir y eliminar platos de la BD, actualizándose el resto de la página  **-Activación de cuenta por mail y recuperación de contraseña**  -**Página de usuario y admin:** cada una con sus funcionalidades.  **-Página visualmente en inglés**  **-Reestructuración de elementos HTML** para más responsiveness  **-Corrección general de errores** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 3/2/2023 Hora: 13:30** | |
| **Scrum Master: Rubén** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 4** | **Objetivo:**  **SPRINT 4** |
| **Desde: 06/02/23 Hasta: 10/2/23**  **-AWS:** Subida, configuración y ajuste de errores no presentes al trabajar de manera local  **-Añadida opción de cambio de contraseña**  **-Creación clase con funciones en PHP:** Adaptabilidad de código  **-Reestructuración final de MVC:** Cambio de nombre de archivos y mejora en la organización  **-Comentarios del código:** Añadimos código explicativo sobre funciones y demás  **-Corrección de errores:** Corrección de bugs y enlaces , así como corrección en verificaciones y opciones de accesibilidad al usuario. | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 10/2/2023 Hora: 13:30** | |
| **Scrum Master: Rubén** | |